## Slide 1: 第18章 项目管理概念
吴清强

## Slide 2: 主要内容
管理涉及的范围
人员
产品
过程

## Slide 3: 软件项目管理
项目的概念：
  项目是以一套独特而相互联系的任务为前提，有效地利用资源，为实现一个特定的目标所做的努力。
包含三层含义：
  项目是一项有待完成的任务，有特定的环境与要求；
  在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等），在规定的时间内完成任务；
  任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。

## Slide 4: 多目标均衡问题： 约束性目标（三个） 朝相反方向运动。
费用
有限预算
目标
完成期限
功能要求
功效
时间

## Slide 5: 18.1 管理涉及的范围
有效的软件项目管理集中于四个P上：
  人员
  产品
  过程
  项目

## Slide 6: 18.1 管理涉及的范围(续)
1. 人员
  “ 人的因素”非常重要
  美国卡内基.梅隆大学开发了一个人员管理能力成熟度模型，定义以下关键的实践区域：
    招募、选择、业绩管理、培训、报酬、个人事业发展、组织和工作设计以及团队精神或企业文化培养。

## Slide 7: 18.1 管理涉及的范围(续)
2. 产品
  在制定项目计划之前，首先确定产品的目标和范围，考虑可选的解决方案，识别技术和管理上的限制。
  软件开发者和客户必须一同定义产品的目标和范围。

## Slide 8: 18.1 管理涉及的范围(续)
3. 过程
  在前面提到的软件过程框架下，可以制定软件开发的综合计划

## Slide 9: 18.1 管理涉及的范围(续)
4. 项目
  为了避免项目失败，必须了解实施成功的项目管理的关键因素，还要确定计划和监控项目的一目了然的方法。

## Slide 10: 18.2 人员
1. 共利益者
  参与软件过程的共利益者可以分为以下五类：
    高级管理者
    项目（技术）管理者
    开发人员
    客户
    最终用户
  必须以能够最大限度地发挥每个人的技术和能力的方式进行组织

## Slide 11: 2. 团队负责人
领导能力的MOI 模型:
  刺激(Motivate)：鼓励(通过“推或拉”)技术人员发挥其最大能力的一种能力。
  组织(Organization)：融合已有的过程(或创造新的过程)的一种能力，使得最初的概念能够转换成最终的产品。
  想法(Ideas)或创新(Innovation)：鼓励人们去创造，并感到有创造性的一种能力，即使他们其实必须工作在为特定软件产品或应用软件建立的约束下。

## Slide 12
四种关键品质:
  解决问题：一个有效的软件项目经理应该能够准确地诊断出技术的和管理的问题；系统地计划解决方案；适当地刺激其他开发人员实现解决方案
  管理者的身份：一个好的项目经理必须掌管整个项目。他在必要时必须有信心进行控制，必须保证让优秀的技术人员能够按照他们的本性行事。
  成就：为了提高项目组的生产率，项目经理必须奖励具有主动性和做出成绩的人。并通过自己的行为表明约束下的冒险不会受到惩罚。
  影响和队伍建设：一个有效的项目经理必须能够“读懂”人；他必须能够理解语言的和非语言的信号，并对发出这些信号的人的要求做出反应。项目经理必须在高压力的环境下保持良好的控制能力。

## Slide 13
待计划软件工程小组的结构时应考虑的七个项目因素：
  解决问题的困难程度。
  要产生的程序的规模，以代码行或者功能点来衡量。
  小组成员需要待在一起的时间(小组生命期)。
  问题能够被模块化的程度。
  待建造系统所要求的质量和可靠性。
  交付日期的严格程度。
  项目所需要的社交性(通信)的程度。
3.软件团队

## Slide 14: 软件工程团队的四种“组织范式”
封闭式范型：
  按照传统的权利层次组织团队—主程序员团队
随机式范型：
  松散组织团队，团队工作依赖于团队成员个人的主动性。
开放式范型
  试图以一种既有封闭式范型的控制权性，又包含随机范型的创新性的方式来组织团队。重交流和协作。
同步式范型
  依赖于问题的自然划分，组织团队成员各自解决问题的一部分，他们之间没有什么主动的交流

## Slide 15
无论什么类型的团队，每一个项目经理的目标都是帮助建立一个有凝聚力的团队。

## Slide 16: 5个培育潜在含毒团队环境的因素：
  狂乱的工作氛围；
  引起团队成员间产生摩擦的重大挫折；
  “碎片式的或协调很差”的软件过程；
  在软件团队中没有清晰的角色定义；
  “连接不断地重蹈覆辙”。

## Slide 17: 4. 敏捷团队
小型的充满活力的团队，也称为敏捷团队
人员胜过过程
政策胜过人员 –需要支持
敏捷团队是自组织的
敏捷团队有相当大的自主权进行项目管理

## Slide 18: 18.3 产品
项目一开始，需要定量估算成本和有组织计划项目的进展，但缺乏可靠信息可以使用。
至少，要建立和界定项目的范围

## Slide 19: 1. 软件范围
软件范围是通过下列问题来定义的：
  项目环境
  信息目标
  功能和性能

## Slide 20: 2. 问题分解
有时称为问题划分或问题细化
在确定软件范围的活动中，主要分解两个方面的问题：
  必须交付的功能
  所使用的过程

## Slide 21
例如：考虑开发一个新的字处理产品。产品功能：
  连续的语音和键盘输入
  高级的“自动复制编辑”
  页面布局功能
  自动建立索引和目录
  ……
首先写软件范围陈述来界定功能。
接着进一步分解
包括拼写检查；语句文法检查；大型文档的引用检查

## Slide 22: 18.4 过程
项目经理必须决定哪一个过程模型适合于：
  需要该产品的客户和从事开发工作的人员
  产品本身的特性
  软件项目团队工作的项目环境
必须制定一个完整的计划，来反映框架活动中所需要的工作任务

## Slide 23: 1. 合并产品和过程
项目计划开始于产品和过程的合并
项目经理的工作是估算每个矩阵单元的资源需求，与每个单元相关的任务的开始和结束日期，以及每项任务所产生的工作产品。

## Slide 24: 2. 过程分解
过程框架—沟通、策划、建模、构建和部署是不变的
可根据过程模型对过程框架做适当性修改—线性、迭代、增量、演化、并发或构件
如何完成每个过程框架在每个实际的项目中工作任务是不同的。

## Slide 25: 18.5 项目
我们必须了解可能会出现什么问题
10个表示信息系统项目正处于危险状态的信号：
  软件人员不了解其客户的要求
  产品范围定义的很糟糕
  没有很好地管理变更
  选择的技术发生了变化
  业务需求发生变化（或未很好地定义）
  最后期限是不切实际的
  客户抵制
  失去赞助（或从来没有真正得到过赞助）
  项目团队缺乏具有合适技能的人员
  管理者（或实践者）没有很好地利用已学到的最佳实践和教训。

## Slide 26: 18.5 项目（续）
针对软件项目的易于理解的方法：
  在正确的基础上开始工作
    正确理解，现实目标和期望
  保持动力
    激励措施，减少人员变动，强调质量；减少干涉
  跟踪进展
  做出聪明的决策
    尽量重用；风险管理
  进行事后分析
    学习经验。进度、度量、反馈

## Slide 27: 18.6 W5HH原则 通过一系列问题来导出关键项目特性以及项目的定义
Why: 为什么开发该系统?
What: 将要做什么?
When:什么时候做?
Who:某功能由谁负责?
Where: 机构组织位于何处?
How: 如何从技术上和管理上展开工作?
How much: 每种资源需要多少?
可以使所有参与者评估软件工作的商业理由的有效性
所需的任务清单
能够帮助安排进度
确定每个成员的角色和责任
客户、用户和其他利益者也有责任
确定项目的管理策略和技术策略
通过估算而得到

## Slide 28: 18.7 关键实践
基于性能管理的关键软件实践：
  基于度量的项目管理
  经验成本和进度估计
  获得价值跟踪
  正式的风险管理
  根据质量目标跟踪缺陷
  人员计划管理

## Slide 29: 18.8 软件项目生命期中的重要概念
检查点(Check Point):
  指在规定的时间间隔内对项目进行的检查与复审工作，通过比较实际进展与计划进度的差距，并根据差距进行调整。
里程碑(Mile Stone):
  完成阶段性工作的标志，往往是一些重要活动的完工，或重要文档的交付，或阶段评审的通过。
基线(Base Line):
  指一个（或一组）配置项在项目生命期的不同时间点上通过正式评审而进入正式受控的一种状态。基线其实是一些重要的里程碑。基线一旦建立后，以后的任何更改都需要受到控制。