厦兴化工ERP项目实施案例分析与未来AI智能化升级规划报告

小组成员：庄子鲲

张瀚文 25120232201359

伊木然

苏一涵 36720232204041

引言与项目背景

厦兴化工是一家新兴的大型化工企业。2014年投产前，公司先完成了局域网升级和基础信息化平台建设。

随着生产和销售规模扩大，原有平台逐渐暴露出手工录入多、数据分散、错误率高等问题，财务信息也常常滞后于业务变化。

为了解决这些问题，公司决定推进ERP建设，先把内部流程和数据口径统一起来，再为后续的数据分析和智能化应用留出基础。

一、 ERP的核心定义、发展历程与核心模块功能详解

1.1 什么是ERP？

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是由美国著名IT评论及顾问咨询公司Gartner Group于20世纪90年代初提出的一种供应链管理思想及软件系统。它建立在信息技术基础之上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP的核心思想是将企业内部所有的人、财、物、产、供、销等各种资源进行整合，打破传统的部门壁垒，实现信息的高度共享与业务流程的无缝衔接。对于流程型制造企业（如化工、石油、制药等）而言，ERP更是规范生产批次、严格成本核算、管控财务风险以及优化库存结构的基石 。

1.2 ERP的发展历程

ERP并非一蹴而就，而是经历了近半个世纪的管理思想与技术演进：

- 订货点法（Inventory Control via Order Point）：20世纪40年代以前，主要依靠经验公式确定库存补给点，缺乏对生产需求的动态关联。

- MRP（物料需求计划，Material Requirements Planning）：20世纪60年代，基于BOM（物料清单）和主生产计划（MPS），利用计算机计算出物资的净需求量和订货时间，解决“在需要的时候买需要的东西”的问题。

- 闭环MRP（Closed-loop MRP）：20世纪70年代，在MRP的基础上加入了能力需求计划（CRP）、车间作业控制和采购分销控制，形成了闭环的反馈体系。

- MRP II（制造资源计划，Manufacturing Resource Planning）：20世纪80年代，将财务管理、成本核算与生产管理有机的结合在一起，实现了“资金流”与“物流”的统一。

- ERP（企业资源计划）：20世纪90年代，伴随全球化和互联网的兴起，ERP在MRP II的基础上扩展了外部供应链管理、客户关系管理（CRM）、人力资源管理（HR）等，形成了面向全球市场的全方位资源优化配置系统。

- 现代智能化ERP（Extended & AI-driven ERP）：进入2020年代及2026年当下，ERP开始深度融合大数据、云计算、AIGC（生成式AI）与物联网技术，逐步由“信息记录工具”演变为“智能决策中枢” 。

1.3 ERP核心模块及功能说明

根据厦兴化工的实施案例及通用通用标准，一套成熟的ERP系统通常由以下核心模块组成：

| 模块名称 | 英文缩写 | 核心功能说明 | 流程行业（化工）特异性表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务会计 | FI (Financial Accounting) | 负责企业外部财务报表的编制，包括总账（GL）、应收账（AR）、应付账（AP）、固定资产（FA）等，确保财务合规性。 | 实现财务凭证自动产生，将全厂的物料消耗自动转化为财务数据 。 |
| 成本会计/管理会计 | CO (Controlling) | 专注于企业内部的成本控制、预算管理、利润中心分析和成本核算，提供差异分析报告。 | 实现精确的化工产品成本核算与物料平衡分析，强化事中成本控制 。 |
| 物料管理 | MM (Materials Management) | 覆盖采购申请、采购订单处理、收货、库存管理（发料、移库）、发票校验以及供应商评估。 | 实现原辅料、备品备件库存的大幅降低，在避免短缺的同时减少资金占用 。 |
| 销售与分销 | SD (Sales and Distribution) | 包含销售报价、订单管理、信用检查、发货运输、销售发票开具及客户主数据管理。 | 系统能严格对客户的信用额度进行事前和事中控制，规避销售账款风险 。 |
| 生产计划 | PP (Production Planning) | 负责主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）、车间作业控制、配方/工艺路线管理。 | 适应流程式制造的特点，支持连续生产、配方管理、批量跟踪和联产品/副产品核算 。 |
| 人力资源管理 | HR / HCM | 包含组织架构、员工主数据、薪酬福利、考勤管理、绩效考核及招聘培训。 | 建立人力资源考核指标分析，推动深层次考核，建立高效的作业管理模式 。 |
| 工厂维修管理 | PM (Plant Maintenance) | 负责厂区生产设备、管线、特种设备的定期维护、报修、工单管理以及预防性维修计划。 | 确保化工厂连续生产线的高可用性，减少非计划停机带来的高额损失 。 |
| 数据仓库 | BW / BI | 将ERP中的海量历史业务数据进行抽取、清洗、转换并存储，提供多维分析和灵活的报表。 | 辅以灵活的数据分析工具，各类报表随操作随机生成，为高层决策提供支撑 。 |

二、 结合案例深度剖析ERP给厦兴化工带来的多维效益

通过神舟顾问公司的专业实施和厦兴化工全员的全力配合，ERP系统的上线给企业带来了脱胎换骨的变化 。结合案例所述，其创造的效益可以分为以下五个维度：

2.1 彻底打破信息孤立，实现信息流、物流、资金流完美合一

- 实施前：各部门之间信息沟通不畅，相互孤立，人工信息处理量大 。财务信息流严重滞后，无法及时反映实时的物流和资金流状态 。

- 实施后：系统实现了物流、资金流、信息流的有机的、统一的管理 。信息流的畅通直接引导了资金流与物流的优化与加速 。例如，财务管理模块的使用使应收账款、贷款和资金预测的水平明显提高，直接促使了资金周转率加快 。

2.2 大幅降低运营成本与库存占用，提高资金效率

- 精细化库存控制：ERP系统通过对物料需求的精准计算，在大大降低了原辅料和备件等库存的同时，完美避免了物料短缺的发生，减少了大量由于呆滞库存导致的资金占用 。

- 全方位风险规避：系统将各类信息与财务管理信息流在管理层面合流、分析，加强了企业的控制能力 。系统能够对客户的信用进行实时控制，对各项业务预算进行刚性约束，并对成本进行精确的核算和差异分析，将经营风险降到最低 。

2.3 明显缩短作业流程，提升组织运营效率

- 结账时间锐减：在传统手工模式下，由于收发存月报、薪资计算、成本分摊极为繁琐，会计日常日常结账工作长达8天 。ERP上线后，通过凭证自动产生与跨模块集成，结账时间从原有的8天大幅减少至1-2天，效率提升了400%以上 。

- 审批与处理流程优化：打破了过去过度依赖“办公纸张”的形式，转变为全面“电脑办公形式” 。公文审批时间、人工信息处理时间、采购申请周期均显著缩短 。

2.4 优化并固化业务流程，推动管理走向规范化与标准化

- 业务流程重组（BPR）：借助ERP系统严谨的管理思想，厦兴化工对企业内部流程进行了重新梳理 。不仅优化了业务流程，更通过信息技术创新将这些最佳实践明确化、固化在电脑系统中，从而建立起规范化、高效化的作业管理模式，杜绝了人为操作的随意性和高失误率 。

2.5 实时的数据生成与多维分析，赋能科学化高层决策

- 全景数据支撑：系统提供实时的（如库存查询、凭证产生）、快速的、准确的、全面的信息查询功能，涵盖生产、销售、采购、财务、人事、设备、后勤等全业务链条 。

- 随机生成与灵活分析：各类报表可随业务操作随机生成，无需人工二次加工，并辅以灵活的数据分析工具，使数据真正成为高层进行敏捷决策的数据基础平台，极大提升了企业面对激烈外部市场时的应变能力和核心竞争力 。

三、 基于PMBOK的项目成功因素及干系人

项目管理知识体系可以作为分析该项目的一个框架。结合厦兴化工的实施过程，项目成功主要来自组织协调、范围控制、进度管理和质量控制等方面。

3.1 基于PMBOK的项目成功因素分析

1. 项目整合管理（Project Integration Management）

- 关键成功因素：高层强有力的统一领导与清晰的阶段性战略。

- 案例表现：项目组织了一个由总经理亲自牵头，企业咨询顾问、IT部门和其它相关职能部门组成的强有力实施队伍 。同时，项目制定了严密的“前、后两阶段”实施方案（前期实施5大模块，后期实施3大模块），确保整体项目的稳步推进与资源优化配置 。

2. 项目范围管理（Project Scope Management）

- 关键成功因素：边界清晰，模块分工明确。

- 案例表现：严格限定了前后期实施的业务边界。前期锁定在财务、成本、销售、物料、生产等最核心的生产经营模块 ；在前期模块稳定运行并上线运营后，才延伸至人力资源、工厂维修和数据仓库等扩展范围，有效防止了项目范围蔓延 。

3. 项目进度管理（Project Schedule Management）

- 关键成功因素：科学的项目计划建议与严格、实时的进度追踪。

- 案例表现：项目组根据神舟顾问公司的项目计划建议，科学设计了从项目准备、业务流程设计、系统配置和测试，到数据准备、上线准备、运行维护的完整生命周期流程 。IT主管指出，“严格与实时的进度追踪，是ERP项目成功的重要保证” 。前期计划实施时间死死卡在半年时间内（2015年5月9日至11月1日），即使工作量巨大也未发生延期 。

4. 项目成本管理（Project Cost Management）

- 关键成功因素：制订了极高性价比的选择标准。

- 案例表现：在供应商及方案选型时，厦兴化工明确将“解决方案是否有较高性能价格比”以及“系统的升级和维护在难易程度上和费用花费层面上都比较易于接受”作为核心遴选标准，从源头上控制了项目的全生命周期成本（TCO） 。

5. 项目质量管理（Project Quality Management）

- 关键成功因素：严格的数据验证机制与符合标准的业务对账。

- 案例表现：项目克服了财会、库存等海量且实时数据导入与验证的巨大困难，确保底层数据的准确性 。最终由业务部门主管和IT主管联合验收，严格对照ERP设计出的未来业务流程蓝图进行差异校验，确认出色地实现了预期效果方才上线 。

6. 项目资源管理（Project Resource Management）

- 关键成功因素：跨职能的精英团队建设与卓越的外部专家引入。

- 案例表现：项目克服了“时间和人力资源的短缺”问题 。通过组织内部专家（总经理、IT部门、职能部门骨干）与外部资源（某国际ERP公司的成熟产品、神舟顾问公司的资深顾问团队）深度融合，构建了一支知识结构互补、战斗力极强的铁军 。

7. 项目沟通管理（Project Communication Management）

- 关键成功因素：全员的全面重视与全力的配合。

- 案例表现：ERP的实施往往伴随利益和权力的重新分配，极易引发跨部门推诿。厦兴化工通过打通企业内部沟通渠道，充分调动了“用户方的主动积极性”，使各业务部门从“要我用”变成“我要用”，确保了沟通顺畅、信息对称 。

8. 项目风险管理（Project Risk Management）

- 关键成功因素：合理的风险规避选型与稳健的过渡方案。

- 案例表现：厦兴化工清醒认识到许多企业因方案选择不当而失败的风险，因此选型时极度看重“产品的成熟性和稳定性”以及“国内外类似成功案例的借鉴经验” 。同时，为了“不影响正常的生产经营”，采用分步上线策略，并创造性地集成了原有的财务报税和生产控制系统，将技术切换风险降到了最低 。

9. 项目采购管理（Project Procurement Management）

- 关键成功因素：制订了多维、严苛的供应商量化准入标准。

- 案例表现：建立了完善的采购选型5大标准，从供应商的技术实力、资金实力、售后服务能力，到合作顾问公司的资质、产品未来与其他系统的集成便利性进行了全方位综合考量，最终精准锁定了国际知名ERP产品与神舟顾问公司 。

3.2 项目主要干系人（Stakeholders）识别与分析

为了保证项目的持续成功，对项目的主要干系人进行分类和期望管理至关重要：

| 干系人名称 | 角色分类 | 在项目中的主要核心利益与期望 | 对项目的影响力/参与度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厦兴化工总经理 | 项目发起人 / 赞助商 (Sponsor) | 期望降低生产成本，提高企业整体经济效益及核心竞争力，为追求卓越、基业长青奠定坚实基础 。 | 极高 / 全程牵头指挥 |
| IT部门主管及团队 | 项目经理 / 核心执行者 | 负责技术落地，确保ERP系统平稳上线，实现系统的高度兼容性、可扩展性以及与其他系统的顺利集成 。 | 高 / 关键推动力 |
| 各业务部门主管（财务、采购、销售、生产、HR等） | 关键利益相关者 / 业务所有者 | 期望减少手工工作量，获取实时准确的数据报表以支撑日常管理，同时关注流程重组对本部门业务的冲击 。 | 高 / 深度参与并配合验收 |
| 基层作业者 / 最终用户 | 最终使用者 (End-Users) | 期望新系统操作便捷、不增加额外负担，希望能快速适应从传统的纸张办公向电脑办公的转变 。 | 中 / 决定系统落地效果 |
| 神舟顾问公司 | 实施承包方 / 咨询合作伙伴 | 按照既定的项目计划及流程设计，克服困难准时交付，通过提供专业咨询实现项目合同目标 。 | 高 / 提供核心知识产权与方法论 |
| 国际ERP供应商 | 产品软件供应商 | 提供功能强大、成熟稳定、集成性好、便于扩展的软件底座，并获取相应的软件许可及维护费用 。 | 中 / 提供底层技术保障 |

四、 未来项目升级面临的潜在风险与全方位应对策略

面对2026年启动的“全面平台升级、构建大数据环境、引入示范性AI应用”这一庞大的二期战略规划，厦兴化工所面临的技术和管理复杂度将呈几何级数增长 。基于过往经验与未来技术的特殊性，企业可能面临以下四大核心风险：

4.1 潜在风险分析

Risk 1. 复杂多源异构系统下的集成与“数据烟囱”复现风险

- 风险描述：未来升级要求ERP平台与OA、电子商务、生产执行系统（MES）等核心系统建立更紧密的接口 。由于这些系统可能由不同的供应商开发，底层数据标准、通信协议各异。如果集成手段不当，极易导致数据传输延迟或数据割裂，重新形成新一代的“信息孤岛”或“数据烟囱”。

Risk 2. 大模型与AI技术的“幻觉”引发化工安全生产与决策失误风险

- 风险描述：化工厂属于典型的流程高危行业，对配方比例、阀门开度、温度压力等控制参数的要求是绝对精准的 。如果在生成示范性AI应用时（如智能WMS或智能生产辅助决策），直接使用存在“幻觉（Hallucination）”的大语言模型而未加严格约束，一旦输出了错误的配方建议或物料存储堆放指令，可能导致极其严重的生产事故或物料交叉污染。

Risk 3. 组织变革阻力与“AI鸿沟”导致员工抵触的风险

- 风险描述：引入大模型、智能化WMS和智能HR系统将深刻改变基层作业者和中层管理人员的日常作业习惯 。部分员工可能因为技能不足无法掌握AI工具，产生岗位焦虑和抵触情绪；或者过度依赖AI系统，丧失了人工复核的警惕性。

Risk 4. AI算力与大数据环境构建带来的全生命周期成本超支风险

- 风险描述：大模型微调（Fine-tuning）、检索增强生成（RAG）以及海量工业物联网数据的实时计算，需要极其昂贵的GPU算力服务器和高带宽分布式存储，其升级和维护费用可能远超当年的传统ERP系统 。若缺乏精细化的IT投资回报管控，项目可能沦为巨大的资金黑洞。

4.2 针对性应对措施规划

Measure 1. 引入企业服务总线（ESB）与构建统一的主数据管理（MDM）平台

- 具体行动：在进行大系统对接前，首先制订全厂统一的数据标准规范（如统一物料代码、设备代码、员工代码）。采用企业服务总线（ESB）或微服务网关技术，将ERP、MES、OA和电商平台的所有API接口进行集中化管理，确保数据在底层“一次录入，实时同步，全网共享”。

Measure 2. 采用RAG（检索增强生成）技术架构，加入“刚性专家知识库”约束

- 具体行动：在AI大模型与智能WMS、HR集成时，绝不让大模型进行无根据的开放式生成。必须通过RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术，将化工厂的国家标准安全规范、危化品配伍禁忌表、企业内部管理制度转化为向量数据库。AI在给出任何操作建议前，必须先检索库中的“硬性条款”，并由资深工程师进行“人工在环（Human-in-the-Loop）”的双重确认后，系统方能真正下达执行指令。

Measure 3. 开启“AI基础培训”与建立复合型人才激励机制

- 具体行动：延续当年总经理牵头的高效队伍建设经验 。在AI应用设计阶段就拉入基层库管员、HR专员共同参与提示词（Prompt）与交互界面的优化。在全厂范围内开展AI素养普及教育，将“会使用AI工具提高本岗位生产效率”纳入人力资源绩效考核指标，消除员工对新技术的天然恐惧 。

Measure 4. 采用“云边协同”的混合算力架构，坚持“分步推进”的灰度分阶段推进

- 具体行动：不要盲目追求一次性购入海量顶级算力硬件。对于非涉密且计算量巨大的模型训练/微调，可适当借助高性价比的工业公有云算力；对于涉及企业核心配方、生产实时控制的数据，部署轻量化、高性价比的本地化边缘算力节点。在推进AI应用时，先以“智能WMS”或“智能HR中的某个模块”作为试点，跑通ROI（投资回报率）后再进行全厂铺开。

五、 大数据环境构建方案与“示范性AI应用”总体设计

为满足厦兴化工管理层提出的长远战略要求，系统需要向下扎根大数据底座，向上开出AI智能之花 。如果要支撑后续的智能化应用，首先要把数据底座搭起来，再逐步考虑分析和AI功能

5.1 大数据环境构建方案（硬件设备配置与软件栈组成）

1. 硬件设备组成及参数配置规划

为了承载来自ERP的历史业务数据，以及MES系统、仓储IoT设备每秒产生的千万级实时传感器流数据，硬件配置必须具备高并发、高可用和高吞吐的特点：

硬件规划可按数据接入、存储计算和AI推理三层来设计，重点是稳定、扩展和便于维护。

- 接入层负责采集车间、仓储和业务系统的数据，保证现场信息能够稳定进入平台。

  - 边缘网关可用于采集传感器、RFID和PLC信号，减少现场数据直接汇总带来的压力。

- 存储和计算层建议采用高可用服务器集群，统一承载历史数据、报表计算和批处理任务。

  - 管理节点主要负责调度、元数据管理和权限控制。

  - 计算节点主要负责历史数据存储和离线分析。

- AI服务器用于模型推理和视觉识别等任务。

  - 网络层需要保证内网隔离、带宽和安全控制，避免生产数据和办公数据混用。

- 软件环境与数据架构

  - 软件层可以采用消息队列、数据湖、批处理和流处理相结合的方式，先满足数据汇聚，再考虑模型应用。

2. 软件环境组成与大数据架构栈

系统架构推荐采用主流的Lambda/Kappa混合大数据架构，确保批处理的准确性与流计算的超低延迟：

- 操作系统层：全线采用企业级开源Linux系统（如Rocky Linux 或 具有长期支持的国产服务器操作系统）。

- 数据采集与接入：使用 Apache Kafka 作为核心分布式高吞吐消息队列，结合 Flume 收集系统日志，Canal 用于实时同步ERP和电商平台的MySQL/Oracle数据库增量变更（CDC）。

- 分布式存储层：以 Hadoop HDFS 为底层海量文件存储，引入 Apache Iceberg / Delta Lake 作为现代数据湖方案，完美支持事务特性（ACID）以及历史数据的任意版本回溯。

- 分布式计算引擎：Apache Spark 用于日常大规模的历史财务、运营报表、人力资源指标的夜间批处理计算 ；Apache Flink 用于智能化WMS和MES系统生产线上毫秒级的实时流处理（如库存告警、安全阈值触发）。

- 多维数据查询与数据仓库：采用高性能分布式列式数据库 ClickHouse 作为OLAP引擎，支撑决策层秒级的数据多维灵活分析与大屏展示 。

- AI与向量检索环境：底层依托 PyTorch 深度学习框架；部署 Milvus 作为高性能分布式向量数据库，用于存储大模型应用所需的向量化知识库碎片。

5.2 “示范性AI应用”的总体思路

厦兴化工建立“示范性AI应用”不能仅仅停留在好玩的聊天机器人层面，必须深度结合AIGC（生成式AI）、大语言模型（LLM）以及具身智能（Embodied AI）等前沿技术，直击化工企业的效率和安全痛点：示范性AI应用不宜一开始铺得太大，比较稳妥的做法是先从知识检索、报表辅助和流程问答入手。

思路一：建设企业知识中枢

- 把工艺资料、制度文件、维修记录和操作手册整理成可检索的知识库，方便员工快速查找。

- 大模型可以在知识库基础上提供问答和摘要功能，辅助管理层和一线员工减少查资料的时间。

思路二：智能化HR辅助

- 在现有HR模块基础上增加问答、筛选和材料整理功能，先提升内部服务效率。

- HR场景可以先做流程问答和材料归纳，再逐步扩展到招聘筛选和绩效辅助。

  - 招聘筛选可以先用规则和关键词过滤，再让模型做初步归纳，避免完全依赖自动判断。

  - 绩效和培训场景可以用模型辅助整理员工材料，但最终评价仍应由管理人员确认。

思路三：仓储管理辅助

- 仓储场景适合先做识别、盘点和路径规划等相对封闭的应用。

- 在危险化学品仓库里，自动识别和巡检能先减少人工重复劳动。

  - 视觉模型和AGV可以先在固定库区试点，再逐步扩大到更多仓库和物料类型。

  - 对于异常情况，系统应以提示和联动报警为主，不宜一开始就追求完全自动处置。

六、 大模型在ERP中的应用场景

大语言模型（LLM）最强大的地方在于其具备极强的逻辑推理、自然语言理解（NLU）以及代码生成（工具调用）能力。通过将LLM与厦兴化工现有的ERP进行深度绑定（即“Agentic ERP”模式），我们可以构建以下四大极其震撼且实用的企业级应用场景：

6.1 场景一：基于自然语言交互的经营决策看板

1. 业务痛点

过去，虽然ERP和数据仓库提供了丰富的信息查询功能 ，但当总经理想要看一个复杂的交叉维度数据（例如：“对比过去三年，在华东地区购买我们A型化学品的客户中，由于信用控制触发导致交货延迟的客户明细及对应销售额损失”）时，依然需要向IT部门提需求，IT人员编写复杂的SQL代码，耗时几天甚至一周才能形成报表，决策时效性大打折扣 。

2. 大模型如何解决

构建一个基于大模型的“企业经营智脑 Agent”。大模型前端接收总经理的语音或文字提问。

3. 核心应用流程设计

- 意图解析：LLM理解总经理说出的自然语言语义，识别出时间实体（过去三年）、地理实体（华东地区）、产品实体（A型化学品）、业务事件（信用控制触发、交货延迟）及核心度量（销售额损失）。

- 工具调用（Text-to-SQL）：大模型结合预先输入到其上下文（Context）中的ERP底层数据库表结构（Schema，如销售订单表VBAK、客户信用表KNKK、交货单表LIKP等），在后台自主生成一段完全符合规范、高效率的SQL查询语句。

- 安全沙箱执行：生成的SQL在企业大数据环境的安全沙箱中自动执行，抽取海量真实业务数据。

- 数据转换与AIGC可视化：大模型接收到返回的数据结构后，自主调用Python的Matplotlib或Echarts工具包，自动将枯燥的行列表格绘制成直观的多维动态折线图加柱状图，并附带一段由AIGC生成的200字核心业务洞察摘要（例如：“提示：华东地区X客户在2025年Q3由于数额超标触发信用管控，导致80吨物料积压仓库 ，这是该区域额度损失的主因，建议调高该客户信用等级上限”）。

6.2 场景二：自动化智能供应链采购与合同多维谈判助手

1. 业务痛点

化工厂原辅料、备品备件种类极度繁杂，采购申请周期虽然已被ERP缩短 ，但面对成百上千家供应商，采购员在日常询盘、价格比对、起草采购合同、根据外部市场原油等大宗商品价格波动调整采购策略时，依然需要消耗耗费海量的时间，且极易由于对外部市场走势掌握不全而错失最佳采购窗口。

2. 大模型如何解决

将大模型接入外网大宗商品行情API，并赋予其读写ERP物料管理（MM）和销售分销（SD）模块的权限 。

3. 核心应用流程设计

- 实时需求与市场监控：大模型通过ERP中的库存查询功能发现某项核心辅料库存已降至临界点，同时避免物料短缺 。大模型自动检索外部市场资讯，发现该辅料的源头原材料（如原油）预计在两周后因地缘政治因素大涨。

- 智能供应商综合遴选：大模型在内部ERP历史数据中，自动调用该物料以往所有合作供应商的履约表现（包含历史交货及时率、出厂质量合格率、历史性价比等指标） 。

- 自动询价与商务合同初稿撰写：大模型自动生成多封极具专业商务语气的询价邮件，通过系统自动发送给排名前三的供应商。在收到供应商自动回复的报价后，LLM利用其AIGC能力，自动调取企业标准法务合同模板，将最新的价格、账期、交货期、违约责任等条款精准填入，自动起草出一份毫无语法和法务漏洞的采购合同初稿，并详细列出针对不同供应商的谈判破局策略，提交给采购经理一键审批。

6.3 场景三：结合实时流计算的“化工生产安全合规与设备预防性维修智能排班Agent”

1. 业务痛点

厦兴化工在第二阶段实施了工厂维修管理（PM）模块 ，大大强化了设备的日常维护。然而，化工厂的设备维修是一项高危作业，往往需要严格的“动火令”审批、防爆级别核验以及极其复杂的专业技能配伍。传统的维修排班和安全技术交底完全依赖人工经验，存在安全漏洞。

2. 大模型如何解决

利用多模态大语言模型结合物联网实时大数据流，构建“车间安全与维修排产超级智能Agent”。

3. 核心应用流程设计

- 故障实时感知与知识检索：工厂维修（PM）系统通过传感器接收到某段输送高危气体的管线压力出现异常波动，立即自动生成一张报修工单 。大模型Agent瞬间响应，首先在历史维修知识库中进行深度语义语义匹配，找出过去5年内相似故障的所有维修案例，提炼出排查步骤和所需工具。

- 多模态安全合规审核（JHA分析）：大模型自动读取现场摄像头传回的现场多模态画面，比对现场温湿度，自动判断该区域是否存在可燃气体残留危险。随后，大模型自主调用AIGC撰写一份符合国家安全标准的《Job Hazard Analysis（作业危害分析）白皮书》，明确指出维修该设备必须佩戴的防护装备及防爆工具级别。

- 智能人员匹配与排班下达：大模型自动调取人力资源（HR）模块中所有维修工人的技能主数据、特种作业操作证有效期、当日值班排班表及历史疲劳度指标 。通过多约束条件求解，智能挑选出最适合执行此项高危任务的2名精锐工程师，并将全套包含“故障原因预测、安全防范须知、三维步骤图解”的个性化多媒体维修指南通过智能手持终端推送给工人，实现人、设备、安全的高效有机协同。

6.4 场景四：交互式智能HR全面自助服务与全场景绩效智评系统

1. 业务痛点

厦兴化工的人力资源考核指标分析虽然推动了深层次的人力资源管理 ，但每到季度末或年终绩效考核时，大量基层作业者和中层主管往往面临“写述职报告耗时费力”、“绩效评分标准主观性强”的困扰。同时，HR部门每天要花费超过30%的时间去人工回答员工关于“年假怎么算”、“补充医疗保险怎么报销”等重复性的日常政策咨询，人力资源效率难以最大化。

2. 大模型如何解决

构建基于LLM的“智能HR全场景超级助理”，横跨HR系统的考勤、薪资、绩效与培训子模块 。

3. 核心应用流程设计

- 全天候HR政策交互式政策问答：员工无需再去查阅厚厚的《员工手册》。直接向智能HR机器人发问：“我下个月结婚，按照公司最新制度能请几天婚假？需要提前几天在系统里走流程？”大模型通过RAG技术精准检索企业最新的人事行政红头文件，给出清晰解答并附带ERP/OA流程跳转链接。

- 全场景绩效数据追踪与述职报告智能润色：在考核季，大模型在获得授权后，自动调取该员工在ERP系统中的全量日常作业痕迹（例如销售员的销售回款率、库管员的零失误领料笔数、财务人员的1天极速结账达成率等） 。大模型利用AIGC技术，客观、公正地帮助员工梳理出其在本季度的“核心业绩亮点看板”，并自动生成一份结构严谨、数据详实的述职报告初稿，员工只需在此基础上进行微调，彻底告别“笔头困难症”。

- 中层主管绩效评语智能生成与偏见规避建议：当部门主管面对多位下属需要撰写长篇大论的考核评语时，大模型基于该员工的日常客观指标和KPI达成情况，自动生成多维度、具有建设性的定制化考评评语，并自动检测、提示主管在撰写评语时是否使用了带有主观偏见（如近因效应、刻板印象）的词汇，确保绩效考核的科学性、公平性与深层次规范性 。

结论

从2014年底投产前的局域网升级 ，到2015-2016年成功理顺三流的ERP大项目实施 ，厦兴化工凭借前瞻性的战略魄力、总经理亲自挂帅的强力团队以及严格的进度质量管控，成功打造了中国流程化工行业信息化建设的标杆案例 。历史经验充分证明，每一次拥抱先进技术的跨越式抢跑，都能为企业换来成倍激增的生存发展能力与核心市场竞争力 。

进入2026年，平台全面升级、大数据环境构建与大模型AI技术的引入 ，绝非传统IT项目的简单延续，而是一场涵盖底层算力架构升级、多源异构系统深度融合以及全员工作行为范式跃迁的全面数智化革命。通过本报告规划的Lambda/Kappa混合大数据软件栈方案、“RAG架构+刚性专家库”的安全大模型应用路径，以及涵盖经营决策、智能供应链、预防性维修和智能HR的四大Agent深层应用场景设计，厦兴化工必将在AI时代将原本沉睡在ERP系统中的海量数据转化为真正奔腾不息、产生无限价值的“智慧金流”，真正达成“追求卓越、基业长青”的最高企业愿景 。